## Slide 1: Sécurisation infrastructure Altibus Ajout d’un serveur pour le réseau Call Center

## Slide 2: Contexte & Objectifs
Infrastructure Altibus comprenant un unique serveur pour le Callcenter.
Serveur contrôleur de domaine faisant rôle de serveur DNS , serveur DHCP et de service de fichier de partage.
Contexte
Sécurisation de l’infrastructure
Limiter les pannes sur le réseau.
Pouvoir fournir une continuité du service rendu aux utilisateurs.
Objectifs

## Slide 3
Projet & Planning
1

## Slide 4: Projet
  Projet identifiés :
    Prestations de Services: Sécurisation de l’infrastructure
    Altibus & Support de proximité
  Principaux Acteurs :
    Prestations de Services : Sécurisation de
    l’infrastructure Altibus & Support de Proximité
      Fabrice MERMIN
      Gabriel COGNARD

## Slide 5: Planning
Lancement du projet
Analyse de la situation
Qualification
Mise en production
Documentation
Du 18/01 au 22/01
Du 25/01 au 05/02
Du 08/02 au 12/02
Du 11/01 Au 15/01
1
2
3
4
L
A
N
C
E
M
E
N
T
5
Du 15/02 au 19/02
Cadrage du projet
Initiation équipe de projet
Etude de l’existant
Architecture du réseau
Installation en local
Test en local
Intégration du serveur2
Test en production
Rédaction d’un suivit de projet
Procédure de mise en place

## Slide 6
Infrastructure & déploiement.
Callcenter réseau Altibus.
2

## Slide 7: Schéma de l’infrastructure
Adresse IP:
192.168.10.1
Masque:
255.255.255.0
Adresse IP:
192.168.10.2
Masque:
255.255.255.0
Serveur2
Switch
PC client
Serveur1
Adresse fournit par DHCP

## Slide 8: Déploiement du serveur 2
Serveur2
Serveur Contrôleur de domaine
Réplication du catalogue global du rôle de service de domaine Active Directory.
Réplication du serveur DNS.
Serveur DHCP avec plage d’adresse
différente de Serveur1.
Serveur de fichiers avec réplication DFS.

## Slide 9
Suivit de Projet
Serveur2 réseau Altibus
3

## Slide 10: Suivit des taches du projet
  Tache du projet
    Lancement du projet
      Cadrage des objectif lié au projet , ce que l’entreprise souhaite mettre en place.
      Cadrage des solutions lié au projet, en fonction de ce l’entreprise souhaite ce qu’il est possible de mettre en place et choix de la meilleur solution.
      Explication aux acteurs du projet qu’elle mise en place à étais choisit et la vision de l’avancement des taches.
    Analyse de la situation projet
      Etude de l’infrastructure informatique déjà existante pour le pôle Call center
      Recueillir les services et les rôles déployés sur le serveur déjà mis en place.
      Architecture du nouveau réseau avec l’insertion d’un serveur de réplication serveur 2.
    Qualification
      Mise en place de l’active directory sur la machine SRV2 répliquer via le SRV1.
      Mise en place du service DNS pendant l’installation de l’AD lors de la réplication du catalogue global. (réplique le serveur DNS du serveur1).
      Mise en place du service DHCP sur SRV2 fournissant une plage d’adresse différente du SRV1.
      Mise en place d’un serveur de fichier avec une document de partages répliquer par DFS.
    Mise en production
      Intégration du serveur 2 à l’infrastructure existante
      Mise en place des service avec la configuration nécessaire pour l’intégration opérationnel du serveur 2
      Test du second serveur en production , Extinction du serveur 1 et analyse du maintient de service du serveur2.
    Documentation
      Rédaction d’un suivit de projet pour amélioré la lisibilité de ce qu’il à étais effectuer.
      Rédaction des procédure de mises en place des différents services et rôles .
Réaliser
Validé
Validé
Validé
Réaliser
Validé
Validé
Validé
Réaliser
Validé
Validé
Validé
Validé
Non Réaliser
Non Validé
Non Validé
Non Validé
En cours
En cours
Validé

## Slide 11
Conclusion
4

## Slide 12: Conclusion
    Conclusion de projet individuel
      Ce Projet m'a été proposé par F.MERMIN alors que je cherchais un sujet qui se rapprochait de ma formation en BTS SIO de 2éme année. En effet pour ce Projet, je devrais utiliser un nouveau serveur et des Fonctionnalités de Windows.
      En conclusion, ce projet fut d'une grande aide dans le cadre de l’entreprise car il m'a dans une certaine mesure préparé a faire une approche professionnel des problème rencontrés.
    Conclusion du projet collectif
      Un nouveau serveur est maintenant mis en place pour le réseau du call center.
      Le pole call center à maintenant une meilleur sécurité face aux pannes réseaux.